ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ДОКЛАД

«О ходе реализации в Республике Ингушетия

Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития РФ

на период до 2024 года»

Докладчик:

Министр по физической

культуре и спорту

Республики Ингушетия

А. И. Дошхоклоев

г. МАГАС

О ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» Министерство по физической культуре и спорту Республике Ингушетия в 2023 году участвует в реализации следующих мероприятий, которые будут способствовать достижению показателей и целей указанных Президентом Российской Федерации в Указе № 204 от 07.05.2018 г.:

- Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму 6 113,6 тыс. руб. из них 5 807,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 305,7 тыс. руб. из республиканского бюджета;

- Закупка 1 комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки (площадки ГТО) на сумму 1 698,2 тыс. руб. из них 1 681,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 17,0 тыс. руб. из республиканского бюджета;

- Приобретение спортивного  оборудования  и  инвентаря  для  приведения  организаций  дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании  слово  "олимпийский"  или  образованные  на  его  основе  слова  или словосочетания, в нормативное состояние на сумму 7 635,3 тыс. руб. из них 7 558,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 76,3 тыс. руб. из республиканского бюджета;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунжа и физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Барсуки на сумму 347 425,5 тыс. руб. из них 343 951,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 3 474,3 тыс. руб. из республиканского бюджета. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сунжа будет завершен до конца 2023 года, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Барсуки запланировано в конце 2024 года.

Заказчиком строительства указанных объектов спорта является Минстрой Ингушетии.

Всего на 2023 год Министерству по физической культуре и спорту Республики Ингушетия выделено на мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» 444 977,7 тыс. руб.

По всем перечисленным мероприятиям завершена контрактация.

В настоящее время кассовое исполнение достигнуто кассовое исполнение по двум мероприятиям.

Так, 4 спортивным школам, осуществляющим подготовку спортивного резерва оказана государственная поддержка в виде закупки спортивного инвентаря и экипировки, в 2 школы олимпийского резерва поставлено спортивное оборудование и инвентарь.

По строительству объектов спорта Минстроем Ингушетии заключены государственные контракты и начаты строительно-монтажные работы.